Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
Instituto de Ciências Exatas e Informática

Nome: Diogo Meireles Ribeiro, Douglas Silva Santana, Gabriel Henrique Vieira de Oliveira
Data: 05/11/2025
____________________________________________________________________________________________________________________

| Plano de Qualidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto: FinançaFácil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerente do Projeto: Douglas Silva Santana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Artefatos a serem verificados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Artefato |  | Tipo de verificação* | Data | Responsável | Métrica aplicada ** | Data limite p/ correção | Ação p/ não conformidade | Respons. avaliação | Respons. correção |
| Documento de Requisitos |  | Revisão Técnica (4) | 12/09/2025 | Gabriel Henrique Vieira de Oliveira | Nº de inconsistências e ambiguidades encontradas | 15/09/2025 | Reescrever trechos inconsistentes e submeter nova revisão | Douglas Silva Santana | Gabriel Henrique Vieira de Oliveira |
| Protótipo de Interface (UX/UI) |  | Revisão de Apresentação (3) | 18/09/2025 | Diogo Meireles Ribeiro | Nº de falhas de usabilidade identificadas | 20/09/2025 | Corrigir problemas de navegação e layout | Douglas Silva Santana | Diogo Meireles Ribeiro |
| Código-Fonte |  | Inspeção Formal (5) | 25/09/2025 | Gabriel Henrique Vieira de Oliveira | Nº de defeitos por módulo | 30/09/2025 | Correção do código e reavaliação | Douglas Silva Santana | Gabriel Henrique Vieira de Oliveira |
| Aplicativo Final (versão beta) |  | Revisão Técnica (4) | 05/11/2025 | Equipe do Projeto | Nº de falhas encontradas em testes funcionais e de desempenho | 10/11/2025 | Ajustes e nova rodada de testes | Douglas Silva Santana | Equipe do Projeto |
| Manual do Usuário |  | Revisão de Apresentação (3) | 10/11/2025 | Diogo Meireles Ribeiro | Nº de inconsistências com o sistema | 13/11/2025 | Revisão textual e atualização | Douglas Silva Santana | Diogo Meireles Ribeiro |
| Padrões e normas utilizados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome | Descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISO/IEC 25010 | Padrão de qualidade de software, usado como referência para atributos de qualidade (funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenção e portabilidade) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Convenções de código Java | Seguir convenções oficiais de estilo e nomenclatura para garantir legibilidade e manutenção do código |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diretrizes de Design Android | Aplicar os princípios de Material Design para consistência visual e experiência do usuário |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente das atividades de qualidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As atividades de qualidade serão realizadas no ambiente de desenvolvimento do projeto, composto por: - IDE Android Studio; - Ferramenta de versionamento GitHub; - Dispositivos Android para testes (versões 8.0 ou superior); - Ferramentas de comunicação (Google Meet, Trello e Discord); - Ambiente de testes interno para validação de desempenho e funcionalidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipe da Qualidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome | Responsabilidades |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Douglas Silva Santana | Gerente responsável por supervisionar as atividades de qualidade e aprovar as verificações |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gabriel Henrique Vieira de Oliveira | Responsável pela implementação técnica e correção de não conformidades no código |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diogo Meireles Ribeiro | Responsável pela verificação da usabilidade, design e documentação do usuário |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Processos (Metodologias) de Qualidade utilizados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome | Descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisões por pares (Peer Review) | Cada artefato técnico será revisado por outro membro da equipe antes de ser aprovado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testes de unidade e integração | Testes automáticos e manuais para validar o correto funcionamento dos módulos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeções formais | Reuniões estruturadas para detectar defeitos em código e documentação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planejamento e acompanhamento de qualidade | O gerente monitorará indicadores como taxa de defeitos e cumprimento de prazos de correção |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Notas importantes

- O plano segue os requisitos de qualidade definidos no TAP: interface intuitiva, tempo de resposta inferior a 3 segundos, disponibilidade de 99%, e segurança dos dados.

- Todas as atividades de qualidade deverão ser concluídas até 13/11/2025, conforme o término previsto no TAP (15/11/2025).

* Tipos de revisão (Rodrigues, 2001; Paula Filho, 2003):

1- Discussão de um problema técnico na hora do café. Informal, mas às vezes efetivo;

2- Apresentação do projeto de software para uma audiência de clientes, administradores e pessoal técnico.

3- Revisão de Apresentação (walktrought). O autor apresenta o material em ordem lógica, sem limite de tempo a um grupo que verifica o material na medida em que ele vai sendo apresentado.

4- Revisões Técnicas (thecnical review). Inclui avaliações técnicas de artefatos específicos, realizadas em pequenos grupos, para verificar se eles estão conformes com padrões e especificações e se, eventuais modificações nos artefatos foram efetuados de maneira correta.

5- Inspeção ou Revisão Técnica Formal (Formal technical review). Técnica mais formal que a revisão técnica, com objetivo principal a identificação e a remoção de defeitos. Obrigatório: geração de uma lista de defeitos com classificação e a requisição de ações de correção.

** Métrica aplicada:

As principais métricas aplicadas referem-se ao número de defeitos / erros encontrados, tais como:

- Número de defeitos por módulo/componente;

- Quantidade de inconsistências encontrados por artefato;

- Etc.